СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД НОВОХОПЕРСК

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«____» __________________ 2017г. №_____

г. Новохоперск

Об утверждении  Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

городского поселения – город Новохоперск

Новохоперского  муниципального района

Воронежской области на 2017-2026 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов городского поселения – город Новохоперск

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу комплексного  развития социальной инфраструктуры городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на  официальном сайте администрации в  сети «Интернет» http://novohopersk-novohoper.ru/.

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава городского поселения –

город Новохоперск                                                                                                 В.Н.Спесивцев

Утверждена

решением Совета народных депутатов

городского поселения – город Новохоперск

Новохоперского муниципального района

Воронежской области

от «___»____________2017г. №_____

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД НОВОХОПЕРСК НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ НА  2017-2026 годы

Паспорт программы.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | - Градостроительный Кодекс Российской Федерации, - Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Генеральный план городского поселения – г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области - Устав городского поселения – г. Новохоперск . |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация городского поселения – г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области. Администрация городского поселения – г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области. |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры городского поселения – г. Новохоперск. |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Развитие личных подсобных хозяйств; 6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры). 8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского поселения – г. Новохоперск; - создание условий для занятий спортом; - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1.Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием по ул. Советская р.п. Новохоперский. 2. Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием от ул. Советская до пересечения с ул. Клиническая. 3. Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием по ул. Клиническая в до пересечения с ул.Урожайная. 4. Благоустройство придомовых территории многоквартирных домов. 5.Благоустройство набережной у р. Хопер. 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения. 7.Благоустройство «Городского парка» в г. Новохоперск. 8. Сквер молодежи в р.п. Новохоперском. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Срок реализации Программы 2017-2026 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2017 по 2021годы 2 этап – с 2022 по 2026 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | - Администрация городского поселения – г. Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области, - предприятия, организации, предприниматели городского поселения – г.Новохоперск, - население городского поселения – г. Новохоперск |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей |

Раздел 1. Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития городского поселения – г. Новохоперск  (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения – г. Новохоперск Новохоперского  муниципального района Воронежской области  (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития  поселения.

Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  городского поселения – г. Новохоперск

2.1. Анализ социального развития сельского поселения

Общая площадь городского поселения – г. Новохоперск составляет 61 110 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила  17215 человека.

Наличие земельных ресурсов городского поселения – г. Новохоперск Новохоперского  муниципального района Воронежской области

Таб.1

| Категории земель | Общая площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 31970 |
| Земли поселений | 27120 |
| Земли промышленности | 1900 |
| Земли водного фонда | 120 |
| Итого земель в границах | 61110 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 52 %.

2.2   Административное деление

В состав городского поселения – г. Новохоперск  входит 18 населенных пунктов:

- г. Новохоперск, расстояние от населенного пункта до районного центра 0 км.	                       - р.п. Новохоперский, расстояние от населенного пункта до районного центра 0 км.

- х. Замельничный, расстояние от населенного пункта до районного центра 2 км.

- с. Алферовка, расстояние от населенного пункта до районного центра 24 км.

- п. Калиново, расстояние от населенного пункта до районного центра12 км.

- с.Каменка - Садовка, расстояние от населенного пункта до районного центра 12 км.

- пос. Большевик, расстояние от населенного пункта до районного центра 13 км.

- пос. Плаутино расстояние от населенного пункта до районного центра 5 км.

- пос. Половцево, расстояние от населенного пункта до районного центра 15 км.

- пос. Варварино, расстояние от населенного пункта до районного центра 22 км.

- х. Богдань, расстояние от населенного пункта до районного центра 20 км.

- пос. Глинкино, расстояние от населенного пункта до районного центра 20км.

- пос. Новоильменский, расстояние от населенного пункта до районного центра 17 км.

- пос. Озерный, расстояние от населенного пункта до районного центра 22 км.

- ст. Половцево, расстояние от населенного пункта до районного центра 21 км.

- с. Русаново, расстояние от населенного пункта до районного центра 15 км.

- пос. Еланский, расстояние от населенного пункта до районного центра 19 км.

- д. Ивановка, расстояние от населенного пункта до районного центра 20 км.

2.3 Демографическая ситуация

Общая  численность  населения городского поселения – г. Новохоперск  на 01.01.2017 года  составила 17016 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  человек  9665 чел. (58% от общей  численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.

Таб.2

| Наименование населенного пункта в составе поселения | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новохоперск | 6188 | 470 | 635 | 3903 | 1180 |
| р.п. Новохоперский | 7645 | 580 | 699 | 4333 | 2033 |
| Х. Замельничный | 329 | 19 | 33 | 111 | 166 |
| С. Алферовка | 627 | 34 | 34 | 219 | 340 |
| Пос. Калиново | 16 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| С. Каменка - Садовка | 585 | 31 | 34 | 316 | 204 |
| Пос. Большевик | 165 | 5 | 4 | 100 | 56 |
| Пос. Плаутино | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Пос. Половцево | 561 | 27 | 45 | 221 | 268 |
| Пос. Варварино | 126 | 6 | 10 | 49 | 61 |
| Пос. Новоильменский | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Пос. Озерный | 203 | 6 | 20 | 86 | 91 |
| Ст. Половцево | 29 | 1 | 7 | 12 | 9 |
| С. Русаново | 420 | 30 | 21 | 248 | 121 |
| Пос. Еланский | 62 | 1 | 4 | 32 | 25 |
| Д. Ивановка | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Итого | 1706 | 1216 | 1555 | 9665 | 4580 |

Демографическая ситуация в  поселении в 2016 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами,  число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  также не  улучшается, из-за превышения числа убывших над числом прибывших на территорию поселения.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  прекращением деятельности ранее крупных  предприятий, появилась безработица, снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

2.4    Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения – 9665 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  58 процентов. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (г. Воронеж, г. Москва.)

Таб.3

| Кол-во жителей всего | 17016 |
| --- | --- |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 9665 |
| Количество трудоустроенных жителей на территории поселения | 7889 |
| Количество трудоустроенных жителей за пределами поселения | 551 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 49 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 87 |
| Количество дворов | 8274 |
| Кол-во двор занимающихся ЛПХ | 3809 |
| Кол-во пенсионеров | 4580 |

Из приведенных данных видно, что лишь 87 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 27%  населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

2.5 Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2017 год и на период до 2026 года  определены следующие приоритеты социального  развития  поселения:

-повышение уровня жизни населения  поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в  поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении;

-сохранение культурного наследия.

2.6 Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в городском поселении – г. Новохоперск осуществляют:

- МКУ  «Досуговый центр» - г. Новохоперск, улица 25 Октября, 32

В Доме культуры созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи,  викторин, бесед и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

2.7 Физическая культура и спорт

Таб.4

| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2 площ. пола | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный зал Новохоперской гимназии | г. Новохоперск, ул. Советская, 130 | 635,25 | Хорошее |
| 2 | Спортивный зал Новохрперской СОШ №91 | г. Новохоперск, ул. Железнодорожная, 27 | 450 | Хорошее |
| 3 | Спортивный зал Алферовской ООШ | С. Алферовка ул. Центральная, 134 | 288 | Хорошее |
| 4 | Спортивный зал Каменка - Садовской СОШ | С. Каменка – Садовка, ул. Онысюка, 4 | 162 | Хорошее |

В городском поселении – г. Новохоперск при школах и на других объектах  ведется спортивная работа в многочисленных секциях. При школах имеются стадионы, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, и т.д. В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах.

2.8    Образование

На территории поселения находится 6 школ.

Таб.5

| № | Наименование | Адрес | Мощность, место | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКОУ «Новохоперская гимназия» | г. Новохоперск, ул. Советская, 130 | 960 | 3 |
| 2 | МКОУ «Новохоперская СОШ №91» | г. Новохоперск, ул. Железнодорожная, 27 | 660 | 2 |
| 3 | МКОУ «Новохоперская СОШ №2» | Г. Новохоперск, ул. Советская, 25 | 350 | 2 |
| 4 | МКОУ «Новохоперская ООШ №65» | Р.п.Новохоперский, ул.Шолохова, 59 | 150 | 1 |
| 5 | МКОУ «Алферовская ООШ» | С. Алферовка ул. Центральная, 134 | 150 | 2 |
| 6 | МКОУ «Ильменская ООШ» | п. Половцево, ул., Рабочая, 8 | 130 | 2 |

2.9  Здравоохранение

На территории поселения находится следующие медучреждения.

Таб.6

| № | Наименование | Адрес | Мощность место | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. |
| 1 | Новохоперская ЦРБ | г. Новохоперск, ул. Клиническая. д.2 | 149 | хорошее |

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

?          низкий жизненный уровень,

?          отсутствие средств на приобретение лекарств,

?          низкая социальная культура,

?          малая плотность населения,

?          высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

2.10 Социальная защита населения

На территории  поселения осуществляет свою деятельность отделение КУВО «Управление социальной защиты населения Новохоперского района». Численность социальных работников 105 человека. На сегодняшний день социальной службой обслуживается 2500 человек.

2.11 Жилищный фонд

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения

Данные о существующем жилищном фонде

Таб.7

| № пп | Наименование | На 01.01. 2016г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 529500 |
|  | муниципальный | 6900 |
|  | частный | 522100 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 30,3 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | 3000 |

Жители поселения активно принимают участие в программе по обеспечению жильем: «Обеспечение жильем молодых семей». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на приобретение жилья до 70% от стоимости  приобретенного жилья.

Большинство домовладений городском поселении – г.Новохоперск газифицированы.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры);

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат.

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на ремонт внутрипоселковых дорог.

Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития  поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2017-2026 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры городского поселения –г.Новохоперск путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2017-2026 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения – г. Новохоперск.

1.Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием по ул. Советская р.п. Новохоперский.

2. Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием от ул. Советская до ул. Клиническая.

3. Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием по ул. Клиническая в до пересечения с ул. Урожайная.

4. Благоустройство придомовых территории многоквартирных домов.

5.Благоустройство набережной у р. Хопер.

6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

7.Благоустройство «Городского парка» в г. Новохоперск.

8. Сквер молодежи в р.п. Новохоперском.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Воронежской  области, бюджета Новохоперского муниципального района, бюджета городского поселения – г. Новохоперск.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2026

годов составляет 16264,08 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -    56474,4тыс. рублей;

2019 год -    6727,4 тыс. рублей;

2020 год -    8433,9 тыс. рублей;

2021 год -    4500,0 тыс. рублей;

2022год -     4500,0 тыс. рублей;

2023 год -    4500.0 тыс. рублей;

2024 год -    4500,0 тыс. рублей;

2025 год -    4500,0 тыс. рублей;

2026 год -    34664,2  тыс. рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Статус |  |  | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения – г.Новохоперск Новохоперского муниципального района на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры городского поселения – г.Новохоперск для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием по ул. Советская р.п. Новохоперский |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием по ул. Советская | Департамент автомобильных дорог и транспорта Воронежской области |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 3933,9 |  | 3933,8 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 3933,9 |  | 3933,8 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Благоустройство набережной у р. Хопер |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство набережной у р. Хопер | Департамент жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 7100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  | 2017 |  | 4500,0 |  |  |  |  | 4500,0 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Департамент автомобильных дорог и транспорта Воронежской области |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 4500,0 |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 4500,0 |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 4500,0 |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 4500,0 |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022-2026 |  | 22500,0 |  |  |  |  | 22500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 45000,0 |  |  |  |  | 45000,0 |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Благоустройство «Городского парка» в г. Новохоперск |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство «Городского парка» в г. Новохоперск | Департамент жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 9132,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Сквер молодежи в р.п. Новохоперском |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сквер молодежи в р.п. Новохоперском | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием от ул. Советская до ул. Клиническая |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием от ул. Советская до ФОКа. | Департамент автомобильных дорог и транспорта Воронежской области |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 1147,4 | 1146,3 |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1147,4 | 1146,3 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 1.1.7.1 | Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием по ул. Клиническая до пересечения с ул. Урожайная |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием по ул. Клиническая в г.Новохоперск. | Департамент автомобильных дорог и транспорта Воронежской области |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2227,4 |  |  | 2225,2 |  |  | 2,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2227,4 |  |  | 2225,2 |  |  | 2,2 |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Благоустройство придомовых территории многоквартирных домов |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство тротуаров с асфальтовым покрытием по ул. Клиническая в г.Новохоперск. | Департамент жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 102000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7.  Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

Таблица 9. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения __________________  сельского поселения на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Воронежской области, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов 90 мест на 1 тыс.чел. | 0 | 1301 | 0 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | 1посещение в смену | 18,1 норматив на 1 тыс.чел. | 17 | 17 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | кв.м общей площади | 50 на 1 тыс. населения | 340 | 340 | 0 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Территории плоскостных спортивных сооружений | 1 объект | 0,9 га на 1 объект | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магазины | м2 торговой площади | 100 на 1 тыс. чел. | 229 | 218 | 11 |

Раздел 8.   Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения  в 2016 году по отношению к 2026 году.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный  объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Раздел 9.    Организация  контроля  за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  городского поселения - г.Новохоперск.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством главы  городского поселения.

Глава  поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения  в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

Раздел 10.   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел 11. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов  поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.  Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

2.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

3.  Повышения благоустройства поселения;

4.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

5.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.