# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД  НОВОХОПЕРСК НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  12  »  декабря  2023 г. 								 № 438

г. Новохоперск

О внесении изменений и дополнений в

Постановление №465 от 13.12.2019г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения - город Новохоперск, постановлением администрации городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области  от 06.11.2013 г. №  451 «О порядке разработки, реализации   и оценке эффективности  муниципальных программ городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области»,

п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского поселения - город Новохоперск  в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения –

город Новохоперск	                                                 		       М.В. Шамаев

|  | Приложение к постановлению администрации городского поселения - город Новохоперск от « 12 » декабря 2023г № 438 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск»

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск» (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Новохоперск. |  |  |  |  |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Новохоперск. МКУ «ХЭС по обслуживанию городского поселения» |  |  |  |  |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Новохоперск. |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск. Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для безопасного передвижения людей и автотранспорта по улицам населенных пунктов городского поселения. Подпрограмма 2. Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск. Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для повышения комфортности движения автотранспортных средств. Подпрограмма 3. Организация деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения и обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для: - возмещения расходов организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения; - сокращения количества регистрируемых учетных дорожно-транспортных происшествий на территории городского поселения и снижение тяжести их последствий. |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - приведение в надлежащее состояние существующих основных магистралей населенных пунктов городского поселения; - строительство, реконструкция и ремонт дорог, дворовых проездов на территории городского поселения - город Новохоперск, - текущее обслуживание и содержание дорожно-уличной сети; - повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы городского поселения - город Новохоперск. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Реализация программы позволит решить следующие задачи: - привидение дорожно-уличной сети в соответствие с требованиями по критериям безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надёжности; - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; - повышение общего уровня благоустройства поселения; - реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения; - улучшение качества услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих требованиям транспортно - эксплуатационных показателей по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличить количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - сократить число ДТП на территории городского поселения - город Новохоперск; - повысить качество обслуживания и сокращение времени при содержании дорог в зимний период. |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2026 годы. Этапы реализации программы не выделяются |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 297 966,98286 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –225 599,36665 тыс. рублей, средства городского бюджета – 72 367,61621 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет: Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция и ремонт дорог на территории городского поселения - город Новохоперск». Обеспечение реализации муниципальной программы – 225 398,83856 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 224 387,26665 тыс. рублей, средства городского бюджета – 1 011,57191 тыс. рублей. Подпрограмма 2. «Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск». Обеспечение реализации муниципальной программы – 61 284,27088 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 61 284,27088 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск». Обеспечение реализации муниципальной программы – 11 283,87342 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 1 212,10000 тыс. рублей, средства городского бюджета – 4733,68442 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | Подпрограмма 1 | Подпрограмма 2 | Подпрограмма 3 |
|  | 2020 | 36 750,22108 | 30 308,75707 | 6 204,26401 | 237,20000 |
|  | 2021 | 35 200,32140 | 26 105,10134 | 7 550,82006 | 1 544,40000 |
|  | 2022 | 41 294,82838 | 28 781,06390 | 11 746,34548 | 767,41900 |
|  | 2023 | 41 316,04200 | 27 630,41465 | 7 739,84293 | 5 945,78442 |
|  | 2024 | 57 891,27000 | 46 507,50160 | 8 594,69840 | 2 789,07000 |
|  | 2025 | 32 371,10000 | 22 735,90000 | 9 635,20000 | 0,00000 |
|  | 2026 | 53 143,20000 | 43 330,10000 | 9 813,10000 | 0,00000 |
|  | Всего: | 297 966,98286 | 225 398,83856 | 61 284,27088 | 11 283,87342 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с твердым покрытием до 95 %; - повышение качества обслуживания и сокращение времени при содержании дорог в зимний период до 12 часов; - сокращение числа ДТП на территории городского поселения -город Новохоперск до 30 ед. в год |  |  |  |  |

1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Необходимость разработки настоящей Программы вызвана аварийным состоянием части дорог городского поселения - город Новохоперск, которое оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Автомобильные дороги – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы  привел  к увеличению плотности транспортных потоков, росту интенсивности движения, что приводит к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Для снижения риска происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря  этому  дорожное движение станет более безопасным, а последствия происшествий менее тяжкими.

Ремонт автомобильных дорог - это работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышению сцепных качеств дорожной одежды.

При существующей системе налогообложения и нормативах отчислений в городской бюджет администрация городского поселения имеет возможность направлять на реконструкцию и капитальный ремонт дорог не более 4,0 млн. руб. в год. При таком подходе, денежных средств хватает только на капитальный ремонт отдельных участков дорог улиц населенных пунктов поселения. О реконструкции и строительстве новых дорог при таком финансировании не может быть и речи.

В этой связи для решения существующей проблемы необходима концентрация ресурсов, привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников для реализации долгосрочной и крупномасштабной программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортной инфраструктуры определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности  дорожного движения».

С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цель и задачи программы.

Цели программы:

- приведение в надлежащее состояние существующих основных магистралей населенных пунктов поселения;

- строительство, реконструкция и ремонт дорог, дворовых проездов на территории городского поселения - город Новохоперск,

- текущее обслуживание и содержание дорожно-уличной сети;

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них;

- повышение комплексной безопасности  и устойчивости транспортной системы городского поселения - город Новохоперск.

Достижение целей обеспечивается решением взаимосвязанных задач:

- приведение дорожно-уличной сети в соответствие с потребительскими требованиями по критериям безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надёжности;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Эффективность реализации программы  оценивается  достижением показателей (индикаторов) программы:

- увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием до 95 %;

- повышение качества обслуживания и сокращение времени при содержании дорог в зимний период до 12 часов;

- сокращение числа ДТП на территории городского поселения  - город Новохоперск  до 30 ед. в год.

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях представлены в приложении №1 к программе.

Общий срок реализации муниципальной программы 2020-2026 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

Для достижения поставленных целей и задач в рамках настоящей программы предусматривается реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск» включает в себя комплекс мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения - город Новохоперск. Реализация данных мероприятий  направлена на  улучшение состояния существующей улично-дорожной сети городского поселения - город Новохоперск, а также улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города.

Подпрограмма 2 «Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск»  включает мероприятия по улучшение качества автомобильных дорог и повышение комфортности движения автотранспортных средств, сохранность и улучшение технического состояния автомобильных дорог, улучшению условий проживания населения поселения.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск»  включает мероприятия по сокращению количества лиц,  пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, происходящих по разным причинам, а также снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2020-2026 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области о бюджете городского поселения - город Новохоперск.

Информация о расходах бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию программы, в т.ч. в разрезе подпрограммы, представлена в приложении № 2.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию программы, в т.ч. в разрезе подпрограммы представлена в приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной  программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово - экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий программы, оценки эффективности использования бюджетных средств.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация программы позволит:

- повысить комфортность проживания жителей поселения;

- улучшить экологию;

- улучшить внешний облик поселения;

- увеличить уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с твердым покрытием до 95 %;

- повысить качество обслуживания и сокращение времени при содержании дорог в зимний период до 12 часов;

- сократить число ДТП на территории городского поселения - город Новохоперск до 30 ед.

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция и ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск»

П А С П О Р Т

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1. строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения - город Новохоперск; 3. оснащение коммунальной техникой, необходимой для поддержания в надлежащем состоянии городских дорог. |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма имеет своей целью приведение в надлежащее состояние существующих основных магистралей населенных пунктов поселения. |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Реализация подпрограммы позволит решить следующие задачи: - приведение автомобильных дорог городского поселения - город Новохоперск в соответствие с требованиями технических регламентов; - улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность дорог; - снизить нагрузку на основные магистральные улицы города Новохоперска; - увеличить пропускную способность магистральных улиц г. Новохоперска; |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2020-2026 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 225 398,83856 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 224 387,26665 тыс. рублей, средства городского бюджета – 1011,57191 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): |  |  |  |
|  | Год | Всего | Областной бюджет | Городской бюджет |
|  | 2020 | 30 308,75707 | 29 976,94915 | 331,80792 |
|  | 2021 | 26 105,10134 | 25 919,31750 | 185,78384 |
|  | 2022 | 28 781,06390 | 28 685,40000 | 95,66390 |
|  | 2023 | 27 630,41465 | 27 563,70000 | 66,71465 |
|  | 2024 | 46 507,50160 | 46 242,00000 | 265,50160 |
|  | 2025 | 22 735,90000 | 22 713,10000 | 22,80000 |
|  | 2026 | 43 330,10000 | 43 286,80000 | 43,30000 |
|  | всего | 225 398,83856 | 224 387,26665 | 1 011,57191 |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с твердым покрытием до 95 %; - оснащение коммунальной техникой муниципальные дорожные предприятия города до 100%. |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный имущественный организационно-технический комплекс, включающий в себя  улично-дорожную сеть со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог города были выше темпов восстановления и развития, это обусловлено увеличением парка автотранспортных средств,  ростом интенсивности движения.

Снижение объемов ремонтных работ вызвано, прежде всего,  недостаточностью финансирования,  вследствие чего,  не соблюдаются  межремонтные сроки  автомобильных дорог улиц поселения.

Недостаточная оснащенность коммунальной (специализированной) техникой, приводит к  преждевременному разрушению объектов улично-дорожной сети.

С целью продления сроков службы автомобильных дорог необходимо планомерное и своевременное проведение комплекса работ по подержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог.

Для решения существующих проблем разработана муниципальная подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск»,  которая направлена на комплексное решение проблем - улучшение состояния существующей улично-дорожной сети городского поселения - город Новохоперск, а также улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты  муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» В соответствии с приоритетами определена  цель подпрограммы:

- приведение в надлежащее состояние существующих основных магистралей населенных пунктов поселения.

Достижение  поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

- приведение   автомобильных дорог     городского поселения - город Новохоперск в   соответствие    с    требованиями    технических  регламентов;

- улучшение  качества автодорожного покрытия, сохранность дорог;

- снизить нагрузку на основные магистральные улицы населенных пунктов поселения;

- увеличить пропускную способность магистральных улиц г. Новохоперска;

- приобретение коммунальной техники.

Эффективность реализации данной подпрограммы  оценивается  достижением показателей (индикаторов)  подпрограммы:

-  увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием до 95 %;

- оснащение коммунальной техникой муниципальные дорожные предприятия города до 100%.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск» и их значениях представлены в приложении  №1 к программе.

Срок реализации подпрограммы 2020-2026 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

##### 1) строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог городского поселения - город Новохоперск.

При проведении ремонта автомобильных дорог планируется проведение комплекса работ по замене и (или) восстановлению   конструктивных элементов автомобильных дорог в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги. При осуществлении работ ремонта будут затрагиваться конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

В рамках реализации мероприятия планируется строительство (реконструкция)  автомобильных дорог, которое включает комплекс работ,  при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги и (или) ее участков.

Реализация данного мероприятия позволит создать современную   сеть автомобильных дорог, увеличить пропускную способность, улучшить условия движения автотранспорта.

Расходы  бюджета городского поселения  - город Новохоперск на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, софинансирование которых планируется за счет субсидии из областного бюджета

- на 2020 год составляют:

| № п/п | Наименование направления расходов | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ (прогнозные данные) | ГБ |
|  | Городское поселение - город Новохопёрск | 30 308,75707 | 29 976,94915 | 331,80792 |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая от д. №1 до д. №52 г.Новохопёрск | 619,15881 | 617,55500 | 1,60381 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от д. №71 до пересечения с ул.Индустриальная д. №17 г.Новохопёрск | 966,41507 | 963,91191 | 2,50316 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Крылова от д. №3 до д.№58 в г.Новохопёрск | 2 003,51922 | 1 998,32982 | 5,18940 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Крылова от д. №24 до воинского захоронения Братская могила «Чехословацким воинам времён ВОВ» г.Новохопёрск | 982,85896 | 980,31277 | 2,54619 |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Толстого от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Степана Разина г.Новохопёрск | 517,89865 | 516,55722 | 1,34143 |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Степана Разина от д. №59 до д. №79 г.Новохопёрск | 532,22157 | 530,84301 | 1,37856 |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Степана Разина от д. №35 до пересечения с ул.Кольцова д. №1 г.Новохопёрск | 393,39213 | 392,37297 | 1,01916 |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Берёзовая от д.№1 до пересечения с ул.Привокзальная р.п. Новохопёрский | 2 181,53864 | 2 175,88781 | 5,65083 |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Машкова от д.№17 до пересечения с ул.Берёзовая д.№1 р.п.Новохопёрский | 272,69222 | 271,98607 | 0,70615 |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта от ул. Берёзовая д. №44 до пересечения с ул. Машкова р.п.Новохопёрский | 1 439,81539 | 1 436,08554 | 3,72985 |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская от д. №1 до д. №130 в р.п. Новохопёрский | 2 063,86070 | 2 058,51439 | 5,34631 |
| 1.12. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 9 Мая от пересечения с ул.Машкова до пересечения с пер.Юбилейный р.п.Новохопёрский | 1 156,21541 | 1 153,22040 | 2,99501 |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Пушкина д. №14 до пересечения с ул. Советская д. №46 р.п. Новохопёрский | 237,44732 | 237,08935 | 0,35797 |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Пушкина от д. №22 до пересечения с ул. Пушкина д. №34 р.п. Новохопёрский | 561,89416 | 561,04699 | 0,84717 |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина от д. №40 до д. №91 р.п. Новохопёрский | 603,26849 | 602,35894 | 0,90955 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивной от д. №43 до пересечения с ул. Машкова д. №11 р.п. Новохопёрский | 1 586,84354 | 1 584,45052 | 2,39302 |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 70 лет Октября д. №28 до пересечения с ул. Машкова д. №17 р.п. Новохопёрский | 1 167,84171 | 1 166,08093 | 1,76078 |
| 1.18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 70 лет Октября д. №28 до пересечения с ул. Берёзовой д. №53 р.п. Новохопёрский | 1 065,45112 | 1 063,84482 | 1,60630 |
| 1.19 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Онысюка от ПК0+00 до ПК19+13 с. Каменка-Садовка | 4 498,65478 | 4 491,87078 | 6,78400 |
| 1.20 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Майский от д. №6 до пересечения с ул. Болотной д. №14 г. Новохопёрск | 164,92361 | 164,67445 | 0,24916 |
| 1.21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Болотной от д. №1 до д. №23 г. Новохопёрск | 1 160,26291 | 1 115,25620 | 45,00671 |
| 1.22 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный от д. №1 до д. №19 г. Новохопёрск | 502,33308 | 482,84755 | 19,48553 |
| 1.23 | Ремонт автомобильной дороги от региональной автодороги "Новохопёрск-Русаново-Еланский" до кладбища р.п. Новохопёрский | 860,31965 | 826,94784 | 33,37181 |
| 1.24 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Космонавтов от д. №103 до пересечения с ул. Советской д. №19 р.п. Новохопёрский | 1 368,29738 | 1 315,22099 | 53,07639 |
| 1.25 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Московская от д. №115 до пересечения с ул. Советской д. №13 р.п. Новохопёрский | 939,80231 | 903,34728 | 36,45503 |
| 1.26 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная от д. №104 до д. №130 р.п. Новохопёрский | 598,85739 | 575,62765 | 23,22974 |
| 1.27 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от д. №89 до д. №109 р.п. Новохопёрский | 598,85739 | 575,62765 | 23,22974 |
| 1.28 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная от д. №140 до пересечения с ул. Советской д. №2 р.п. Новохопёрский | 1 264,11546 | 1 215,08030 | 49,03516 |

- на 2021 год составляют:

| № п/п | Наименование направления расходов | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ (прогнозные данные) | ГБ |
|  | Городское поселение - город Новохопёрск | 26 105,10134 | 25 919,31750 | 185,78384 |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса км 0+877 - км 0+899; км 0+899 - км 1+250 г.Новохопёрск | 1 177,36858 | 1 175,83800 | 1,53058 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги по пл. Революции от км 0+000 до км 0+130 г. Новохопёрск | 469,53652 | 468,92612 | 0,61040 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Хлебная от км 0+000 до км 0+801 р.п. Новохопёрский | 1 319,87944 | 1 318,16360 | 1,71584 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги по пер.Пушкина км 0+000 - км 0+391 р.п.Новохопёрский | 1 293,77248 | 1 282,51666 | 11,25582 |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская км 0+020 - км 1+502 р.п.Новохопёрский | 3 788,78878 | 3 755,82632 | 32,96246 |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Железнодорожная км 1+020 - км 1+576 р.п.Новохопёрский | 1 445,98118 | 1 433,40114 | 12,58004 |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина км 0+757 - км 1+360 р.п.Новохопёрский | 1 535,96282 | 1 522,59994 | 13,36288 |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги поул.Кооперативная км 1+403 - км 2+100 р.п.Новохопёрский | 1 783,24230 | 1 767,72809 | 15,51421 |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Придорожная км 0+000 - км 0+505 п.Половцево | 807,11624 | 800,09433 | 7,02191 |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Булавина 0+125 - км 0+600 г.Новохоперск | 590,63800 | 586,91698 | 3,72102 |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Карла Маркса км 1+150 - км 1+250 г.Новохопёрск | 124,32800 | 123,54473 | 0,78327 |
| 1.12. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чапаева км 0+570 - 1+170 г.Новохопёрск | 1 127,48000 | 1 120,37688 | 7,10312 |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги по пер.Суворова км 0+000 - км 0+120 г.Новохопёрск | 151,63700 | 150,68169 | 0,95531 |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Пролетарская км 0+000 - км 0+665 г.Новохопёрск | 1 440,29700 | 1 431,22313 | 9,07387 |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина км 0+016 - км 0+591 р.п.Новохопёрский | 945,68000 | 939,72222 | 5,95778 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Космонавтов км 0+016 - км 0+746 р.п.Новохопёрский | 1 198,40400 | 1 190,85405 | 7,54995 |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Московская р.п.Новохопёрский: км 0+016 - км 0+860; км 0+860 - км 1+360 | 2 686,07600 | 2 669,15372 | 16,92228 |
| 1.18 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина км 0+462 - км 0+757 р.п.Новохопёрский | 635,10900 | 631,10781 | 4,00119 |
| 1.19 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ильича км 0+000 - км 1+940 р.п.Новохопёрский | 3 176,18300 | 3 156,41879 | 19,76421 |
| 1.20 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 217 Стрелковой дивизии км 0+000 - км 0+250 г.Новохопёрск | 407,62100 | 394,22330 | 13,39770 |

- на 2022 год составляют:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ (прогнозные данные) | ГБ |
|  | Городское поселение - город Новохоперск | 28 781,06390 | 28 685,40000 | 95,66390 |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Хлебная км 0+000 - км 0+795 р.п.Новохопёрский | 2 249,91358 | 2 243,16384 | 6,74974 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Труда км 0+000 - км 0+495 р.п. Новохопёрский | 1 106,82447 | 1 103,50400 | 3,32047 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ильича км 0+000 - км 1+255, км 1+262 - км 1+925 р.п. Новохопёрский | 3 557,67765 | 3 547,00462 | 10,67303 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Кооперативная км 0+000 - км 0+565, км 0+568 - км 1+173 р.п.Новохопёрский | 2 921,41142 | 2 912,64719 | 8,76423 |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина км 0+462 - км 0+752 р.п.Новохопёрский | 1 216,12583 | 1 212,47745 | 3,64838 |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Московская км 0+016 - км 0+846 р.п. Новохопёрский | 2 355,41725 | 2 348,35200 | 7,06525 |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Космонавтов км 0+016 - км 0+721 р.п.Новохопёрский | 2 005,22704 | 1 999,21135 | 6,01569 |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина км 0+016 - км 0+581 р.п.Новохопёрский | 1 608,69802 | 1 603,87193 | 4,82609 |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чапаева км 0+570 - км 1+165 г.Новохопёрск | 1 691,40690 | 1 686,33268 | 5,07422 |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 9 Января км 0+000 - км 0+390 г.Новохоперск | 1 127,95334 | 1 124,56948 | 3,38386 |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Речная км 0+000 - км 0+120, км 0+130 - км 1+290 с.Алфёровка | 3 161,20979 | 3 151,72616 | 9,48363 |
| 1.12. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира км 0+000 - км 1+350, км 1+400 - 1+710 с.Каменка-Садовка | 3 601,62861 | 3 590,46356 | 11,16505 |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Подлесная г.Новохопёрск км 0+000 - км 0+370 | 1 109,43900 | 1 101,56198 | 7,87702 |
| 1.14. | Ремонт автомобильной дороги по пер.Весёлый р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+430 | 1 068,13100 | 1 060,51376 | 7,61724 |

- на 2023 год составляют:

| № п/п | Наименование направления расходов | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ (прогнозные данные) | ГБ |
|  | Городское поселение - город Новохопёрск | 27 630,41465 | 27 563,70000 | 66,71465 |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по по ул.Победы км 0+000 - км 0+398 в г. Новохоперске | 1 015,51207 | 1 013,27794 | 2,23413 |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 217 Стрелковой дивизии км 0+250 - км 0+380, км 0+384 - км 0+742 в г. Новохоперске | 1 263,07472 | 1 260,29596 | 2,77876 |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков км 0+035 - км 0+183, км 0+187 - км 0+365, км 0+369 - км 0+593 в г. Новохоперске | 1 459,30161 | 1 456,09114 | 3,21047 |
| 1.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Степная км 0+829 - км 1+216, км 1+220 - км 1+540 в г. Новохоперске | 2 155,47449 | 2 150,73245 | 4,74204 |
| 1.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная км 0+000 - км 0+567, км 0+570 - км 1+176 в р.п. Новохоперский | 3 472,89299 | 3 465,25263 | 7,64036 |
| 1.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ильича км 1+261 - км 1+941 в р.п. Новохоперский | 2 014,33389 | 2 009,90237 | 4,43152 |
| 1.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Куйбышева км 0+000 - км 1+180 в р.п. Новохоперский | 2 429,33953 | 2 423,99498 | 5,34455 |
| 1.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Речная км 1+280 - км 2+180 в с. Алферовка | 2 875,88154 | 2 869,55460 | 6,32694 |
| 1.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Нижняя км 0+000 - км 2+235 в с.Русаново | 4 722,34904 | 4 711,95987 | 10,38917 |
| 1.10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по по ул.Тельмана г.Новохопёрск городского поселения - город Новохопёрск км 0+000 - км 0+258 в Новохопёрском муниципальном районе Воронежской области | 567,59359 | 566,06109 | 1,53250 |
| 1.11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Победы с.Алфёровка городского поселения - город Новохопёрск км 0+000 - км 0+735 в Новохопёрском муниципальном районе Воронежской области | 2 093,11519 | 2 087,46378 | 5,65141 |
| 1.12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы народов км 0+000 - км 1+155 в г. Новохоперске | 434,60636 | 433,08524 | 1,52112 |
| 1.13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина км 0+000 - км 0+108 в г. Новохоперске | 725,60525 | 723,06563 | 2,53962 |
| 1.14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Индустриальная км 0+000 - км 0+222 в г. Новохоперске | 635,61180 | 633,38716 | 2,22464 |
| 1.15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы км 0+000 - км 0+397, км 0+397 - км 0+635; км 0+635-км 0+677 в г. Новохоперске | 1 765,72258 | 1 759,57516 | 6,14742 |

- на 2024 год составляют:

| № п/п | Наименование направления расходов | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ (прогнозные данные) | ГБ |
|  | Городское поселение - город Новохопёрск | 46 507 501,60 | 46 242 000,00 | 265 501,60 |
| 1.1. | автомобильная дорога по ул.Булавина г.Новохопёрск: км 0+000 - км 0+135, км 0+135 - км 0+405, км 0+409 - км 0+629 | 2 155 204,90 | 2 142 920,23 | 12 284,67 |
| 1.2. | автомобильная дорога по ул.Сосновая г.Новохопёрск: км 0+035 - км 0+187, км 0+191 - км 0+371, км 0+375 - км 0+592 | 1 725 565,39 | 1 715 729,67 | 9 835,72 |
| 1.3. | автомобильная дорога по ул.Тельмана г.Новохопёрск городского поселения - город Новохопёрск км 0+000 - км 0+258 | 902 884,35 | 897 737,91 | 5 146,44 |
| 1.4. | автомобильная дорога по ул.Победы г.Новохопёрск км 0+000 - км 0+396 | 1 560 381,80 | 1 551 487,62 | 8 894,18 |
| 1.5. | автомобильная дорога по ул.Индустриальная г.Новохопёрск: км 0+000 - км 0+216, 0+221 - км 0+497, км 0+497 - км 0+597 | 2 623 773,23 | 2 608 817,72 | 14 955,51 |
| 1.6. | автомобильная дорога по ул.Фридриха Энгельса г.Новохопёрск км 0+000 - км 0+187 | 583 185,93 | 579 861,77 | 3 324,16 |
| 1.7. | автомобильная дорога по ул.Свободы г.Новохопёрск км 0+000 - км 0+675 | 2 785 879,78 | 2 770 000,27 | 15 879,51 |
| 1.8. | автомобильная дорога по ул.Дорожная г.Новохопёрск: км 0+383 - км 0+763, км 0+767 - км 1+089 | 1 922 701,57 | 1 911 742,17 | 10 959,40 |
| 1.9. | автомобильная дорога по ул.Клиническая г.Новохопёрск: км 0+180; км 1+300 | 1 020 757,56 | 1 014 939,24 | 5 818,32 |
| 1.10. | автомобильная дорога по ул.Тимирязева г.Новохопёрск км 0+035 | 245 693,91 | 244 293,45 | 1 400,46 |
| 1.11. | автомобильная дорога по ул.Победы с.Алфёровка: км 0+000 - км 0+735, км 0+735 - км 0+915 | 4 565 963,55 | 4 539 937,56 | 26 025,99 |
| 1.12. | автомобильная дорога по ул.Первомайская с.Алфёровка: км 0+000 - км 0+400, км 0+400 - км 0+440 | 1 354 978,77 | 1 347 255,39 | 7 723,38 |
| 1.13. | автомобильная дорога по ул.Мира с.Каменка-Садовка: км 0+000 - км 1+400, км 1+450 - км 1+746 | 5 928 238,72 | 5 894 447,76 | 33 790,96 |
| 1.14. | автомобильная дорога по ул.Лесная в пос.Большевик: км 0+000 - км 0+350, км 0+350 - км 0+700 | 2 149 909,74 | 2 137 655,25 | 12 254,49 |
| 1.15. | автомобильная дорога по ул.Гагарина р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+340 | 1 347 941,29 | 1 340 258,02 | 7 683,27 |
| 1.16. | автомобильная дорога по ул.Труда р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+508 | 1 747 806,01 | 1 737 843,52 | 9 962,49 |
| 1.17. | автомобильная дорога по ул.Шолохова р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+530 (ремонт старого покрытия+БДД на 1 131 679,19 руб.) | 3 158 177,46 | 3 140 175,85 | 18 001,61 |
| 1.18. | автомобильная дорога по ул.Мостовая р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+140 | 400 971,35 | 398 685,81 | 2 285,54 |
| 1.19. | автомобильная дорога по ул.Гоголя р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+620 | 1 683 665,02 | 1 674 068,13 | 9 596,89 |
| 1.20. | автомобильная дорога по пер.Рабочий р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+100 | 291 179,20 | 289 519,48 | 1 659,72 |
| 1.21. | автомобильная дорога по ул.Дружбы р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+530 | 1 478 733,38 | 1 470 304,60 | 8 428,78 |
| 1.22. | автомобильная дорога по ул.Зелёная р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+468 | 1 279 308,57 | 1 272 016,51 | 7 292,06 |
| 1.23. | автомобильная дорога по ул.Цветочная р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+366 | 1 006 167,12 | 1 000 431,97 | 5 735,15 |
| 1.24. | автомобильная дорога по ул.Приречная р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 0+344 | 947 254,25 | 941 854,90 | 5 399,35 |
| 1.25. | автомобильная дорога по ул.Комарова р.п.Новохопёрский км 0+000 - км 1+200 | 3 641 178,75 | 3 620 015,20 | 21 163,55 |

2) приобретение  коммунальной (специализированной) техники.

За период реализации подпрограммы планируется приобретение 5 единиц коммунальной техники.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020-2026 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов городского поселения - город Новохоперск о бюджете городского поселения - город Новохоперск.

Информация о расходах бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию подпрограммы, представлена в приложении № 2.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной  подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово - экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных средств.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- повышение комфортности проживания жителей поселения;

- улучшение экологии;

- улучшение внешнего облика поселения;

- увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с твердым покрытием до 95 %.

Подпрограмма 2. «Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск»

П А С П О Р Т

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Новохоперск МКУ «ХЭС по обслуживанию городского поселения» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Текущий ремонт и содержание дорог городского поселения - город Новохоперск. |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма имеет своей целью повышение комфортности движения автотранспортных средств, текущее обслуживание и содержание дорожно-уличной сети. |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Реализация подпрограммы позволит решить следующие задачи: - приведение автомобильных дорог городского поселения - город Новохоперск в соответствие с требованиями технических регламентов; - улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность дорог. |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2020-2026 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 61 284,27088 тыс. руб., из средств бюджета города. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): |  |  |
|  | Год | Всего | Городской бюджет |
|  | 2020 | 6 204,26401 | 6 204,26401 |
|  | 2021 | 7 550,82006 | 7 550,82006 |
|  | 2022 | 11 746,34548 | 11 746,34548 |
|  | 2023 | 7 739,84293 | 7 739,84293 |
|  | 2024 | 8 594,69840 | 8 594,69840 |
|  | 2025 | 9 635,20000 | 9 635,20000 |
|  | 2026 | 9 813,10000 | 9 813,10000 |
|  | всего | 61 284,27088 | 61 284,27088 |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - повышение качества обслуживания и сокращение времени при содержании дорог в зимний период до 12 часов. |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана аварийным состоянием части дорог городского поселения - город Новохоперск, которое оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Автомобильные дороги – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы  привел  к увеличению плотности транспортных потоков, росту интенсивности движения, что приводит к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Для снижения риска происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря  этому  дорожное движение станет более безопасным, а последствия происшествий менее тяжкими.

Ремонт автомобильных дорог - это работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышению сцепных качеств дорожной одежды.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты  муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» В соответствии с приоритетами определена  цель подпрограммы:

- улучшение качества автомобильных дорог и повышение комфортности движения автотранспортных средств.

Достижение  поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

- приведение   автомобильных дорог     городского поселения - город Новохоперск в   соответствие    с    требованиями    технических  регламентов;

- своевременная уборка автомобильных дорог и тротуаров городского поселения - город Новохоперск.

Эффективность реализации данной подпрограммы  оценивается  достижением показателей (индикаторов)  подпрограммы:

-  повышение качества обслуживания и сокращение времени при содержании дорог в зимний период до 12 часов.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск» и их значениях представлены в приложении  №1 к программе.

Срок реализации подпрограммы 2020-2026 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

##### 1) текущий ремонт дорог (ямочный ремонт).

Реализация данного мероприятия  направлена на  улучшение состояния существующей улично-дорожной сети городского поселения - город Новохоперск.

2) содержание дорог (мех. очистка, мех. посыпка, уборка и вывоз снега, уборка и вывоз песка, покос травы).

Реализация данного мероприятия  направлена на  повышение комфортности движения автотранспортных средств.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020-2026 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов городского поселения - город Новохоперск о бюджете городского поселения - город Новохоперск.

Информация о расходах бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию подпрограммы, представлена в приложении № 2.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной  подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово - экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных средств.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- повышение комфортности проживания жителей поселения;

- улучшение экологии;

- улучшение внешнего облика поселения;

- повышение качества обслуживания и сокращение времени при содержании дорог в зимний период до 12 часов.

Подпрограмма 3. «Организация деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения и обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск»

П А С П О Р Т

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Новохоперск МКУ «ХЭС по обслуживанию городского поселения» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | - возмещение расходов организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения - нанесение разметки на дорожное полотно; - установка знаков дорожного движения; - установка светофоров; - укладка и ремонт асфальтово-бетонных искусственных неровностей. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | - сокращение количества регистрируемых учетных дорожно-транспортных происшествий на территории городского поселения и снижение тяжести их последствий; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Реализация подпрограммы позволит решить следующие задачи: - улучшение качества услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения. - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия и повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - повышение уровня безопасности транспортных средств. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2020-2026 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 11 283,87342 тыс. руб., в том числе: из средств бюджета города – 10 071,77342 тыс. руб., областного бюджета – 1 212,10000 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): Год; Всего; Областной бюджет; Городской бюджет. 2020; 237,20000; 0,00000; 237,20000. 2021; 1 544,40000; 0,00000; 1 544,40000. 2022; 767,41900; 0,00000; 767,41900. 2023; 5 945,78442; 1 212,10000; 4 733,68442. 2024; 2 789,07000; 0,00000; 2 789,07000. 2025; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 2026; 0,00000; 0,00000; 0,00000. всего; 11 283,87342; 1 212,10000; 10 071,77342. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - сокращение числа ДТП на территории городского поселения - город Новохоперск до 30 ед. в год. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в городском поселении - город Новохоперск являются столкновение, наезд на пешеходов и опрокидывание в связи с несоблюдением скоростного режима водителей транспортных средств. Каждое десятое дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения, каждое 15 - не имевший права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80 процентов всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения, а также рядом других объективных и субъективных причин, таких как:

- увеличение численности автотранспорта в личной собственности;

- увеличение интенсивности его использования;

- отсутствие в дорожной инфраструктуре города Новохоперска объездов, мест стоянки, улиц с  шириной, позволяющей их организации;

- некачественная система обучения водителей  и т.п.

Данные проблемы решаются по остаточному принципу. Необходима целенаправленная работа по их предупреждению, снижению негативного воздействия, определению первоочередности их решения.

Одним из путей решения вышеперечисленных задач является данная подпрограмма.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

Приоритеты  муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности  дорожного движения».  В соответствии с приоритетами определена  цель подпрограммы:

- сокращение количества лиц,  пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, происходящих по разным причинам, а также снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение  поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия и повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- повышение уровня безопасности транспортных средств.

Эффективность реализации данной подпрограммы  оценивается  достижением показателей (индикаторов)  подпрограммы:

-  сокращение числа ДТП на территории городского поселения - город Новохоперск до 30 ед.  в год.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск» и их значениях представлены в приложении  №1 к программе.

Срок реализации подпрограммы 2020-2026 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- возмещения расходов организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения;

- нанесение разметки на дорожное полотно;

3) установка знаков дорожного движения;

4) установка светофоров;

5) устройство и ремонт искусственных неровностей.

Реализация данных мероприятий  направлена на  организацию деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения и обеспечение безопасности дорожного движения городского поселения - город Новохоперск.

Расходы  бюджета городского поселения  - город Новохоперск на реализацию мероприятий по нанесению разметки на дорожное полотно,  установки знаков дорожного движения,  установки светофоров,  укладки и ремонту асфальтово-бетонных искусственных неровностей, софинансирование которых планируется за счет субсидии из областного бюджета

- на 2023 год составляют:

| № п/п | Наименование направления расходов | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ (прогнозные данные) | ГБ |
|  | Городское поселение - город Новохопёрск | 1 586,88442 | 1 212,10000 | 374,78442 |
| 1.1. | ремонт автомобильной дороги по по ул.Клиническая в г. Новохоперске км 1+320 | 1 586,88442 | 1 212,10000 | 374,78442 |

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020-2026 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов городского поселения - город Новохоперск о бюджете городского поселения - город Новохоперск.

Информация о расходах бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию подпрограммы, представлена в приложении № 2.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной  подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово - экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных средств.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- повышение комфортности проживания жителей города;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение уровня безопасности транспортных средств;

- сокращение числа ДТП на территории городского поселения - город Новохоперск до 30 ед.  в год.

Приложение № 1 к муниципальной программе городского поселения - город Новохоперск «Развитие транспортной системы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск «Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 2 | Время обслуживания при содержании дорог в зимний период | час. | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 3 | число ДТП на территории городского поселения - город Новохоперск в год | ед. | 50 | 45 | 40 | 35 | 33 | 30 | 30 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с твердым покрытием | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 93 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 2 «Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере транспортного хозяйства | % | 83,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 95,0 | 95 |
| Подпрограмма 3 «Организация деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения и обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | число ДТП на территории городского поселения - город Новохоперск в год | ед. | 50 | 45 | 40 | 35 | 33 | 30 | 30 |

Приложение № 2

к муниципальной программе городского поселения -

город Новохоперск «Развитие транспортной системы»

Расходы бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию муниципальной программы 
городского поселения - город Новохоперск «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя | Расходы бюджета городского поселения - город Новохоперск по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 297 966,98286 | 36 750,22108 | 35 200,32140 | 41 294,82838 | 41 316,04200 | 57 891,27000 | 32 371,10000 | 53 143,20000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 297 966,98286 | 36 750,22108 | 35 200,32140 | 41 294,82838 | 41 316,04200 | 57 891,27000 | 32 371,10000 | 53 143,20000 |
| Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск | всего | 225 398,83856 | 30 308,75707 | 26 105,10134 | 28 781,06390 | 27 630,41465 | 46 507,50160 | 22 735,90000 | 43 330,10000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения - город Ноовхоперск | 225 398,83856 | 30 308,75707 | 26 105,10134 | 28 781,06390 | 27 630,41465 | 46 507,50160 | 22 735,90000 | 43 330,10000 |
| Подпрограмма 2 | Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск | всего | 61 284,27088 | 6 204,26401 | 7 550,82006 | 11 746,34548 | 7 739,84293 | 8 594,69840 | 9 635,20000 | 9 813,10000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 5 2353,28904 | 6 204,26401 | 7 550,82006 | 8 522,16364 | 6 533,04293 | 7 094,69840 | 8 135,20000 | 8 313,10000 |
|  |  | МКУ «ХЭС по обслуживанию городского поселения» | 8 930,98184 | 0,00000 | 0,00000 | 3 224,18184 | 1 206,80000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 |
| Подпрограмма 3 | Организация деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах территории поселения и обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении - город Новохоперск | всего | 11 283,87342 | 237,20000 | 1 544,40000 | 767,41900 | 5 945,78442 | 2 789,07000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения - город Новохоперск | 11 283,87342 | 237,20000 | 1 544,40000 | 767,41900 | 5 945,78442 | 2 789,07000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение № 3

к муниципальной программе городского поселения -

город Новохоперск «Развитие транспортной системы»

Ресурсное обеспечение расходов федерального, областного и бюджета городского поселения - город Новохоперск на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского поселения – город Новохоперск»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | КБК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего, в том числе: | 297 966,98286 | 36 750,22108 | 35 200,32140 | 41 294,82838 | 41 316,04200 | 57 891,27000 | 32 371,10000 | 53 143,20000 |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 72 367,61621 | 6 773,27193 | 9 281,00390 | 12 609,42838 | 12 540,24200 | 11 649,27000 | 9 658,00000 | 9 856,40000 |  |
|  |  | Областной бюджет | 225 599,36665 | 29 976,94915 | 25 919,31750 | 28 685,40000 | 28 775,80000 | 46 242,00000 | 22 713,10000 | 43 286,80000 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с твердым покрытием на территории городского поселения - город Новохоперск | Всего, в том числе: | 225 398,83856 | 30 308,75707 | 26 105,10134 | 28 781,06390 | 27 630,41465 | 46 507,50160 | 22 735,90000 | 43 330,10000 |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 1 011,57191 | 331,80792 | 185,78384 | 95,66390 | 66,71465 | 265,50160 | 22,80000 | 43,30000 | 914 0409 03101S8850 243 225 914 0409 03101S8850 244 225 |
|  |  | Областной бюджет | 224 387,26665 | 29 976,94915 | 25 919,31750 | 28 685,40000 | 27 563,70000 | 46 242,00000 | 22 713,10000 | 43 286,80000 | 914 0409 03101S8850 243 225 914 0409 03101S8850 244 225 |
| Подпрограмма 2 | Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения - город Новохоперск | Всего, в том числе: | 61 284,27088 | 6 204,26401 | 7 550,82006 | 11 746,34548 | 7 739,84293 | 8 594,69840 | 9 635,20000 | 9 813,10000 |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 61 284,27088 | 6 204,26401 | 7 550,82006 | 11 746,34548 | 7 739,84293 | 8 594,69840 | 9 635,20000 | 9 813,10000 | 914 0409 0310290020 244 225 914 0409 0310290020 244 346 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 | Организация деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пределах тер/ поселения и обеспечение безопасности дор. движения в городском поселении - город Новохоперск | Всего, в том числе: | 11 283,87342 | 237,20000 | 1 544,40000 | 767,41900 | 5 945,78442 | 2 789,07000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 10 071,77342 | 237,20000 | 1 544,40000 | 767,41900 | 4 733,68442 | 2 789,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 914 0408 0330191310 540 251 914 0409 0330290020 244 225 914 0409 0330290020 244 346 914 0409 03302S8850 244 225 |
|  |  | Областной бюджет | 1 212,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 212,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 914 0409 03302S8850 244 225 |