

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД НОВОХОПЕРСК

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 27 » февраля\_\_ 2023 г. № 59

г. Новохоперск

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области от 13.12.2019г. № 462 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации городского поселения – город Новохоперск от 06.11.2013г. №451 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области, Распоряжением администрации городского поселения - город Новохоперск от 14 ноября 2019 г. №225 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке», в целях повышения эффективности бюджетных расходов городского поселения - город Новохоперск, администрация городского поселения - город Новохоперск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» (далее по тексту – Программа), утвержденную постановлением администрации Новохоперского муниципального района от 13.12.2019г. № 462, следующие изменения и дополнения:
   1. Строку «Сроки реализации программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2020 – 2025 годы. |

».

* 1. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 688 112,51 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  - средства федерального бюджета – 220 429,60 тыс. руб.;  - средства областного бюджета –453 703,90 тыс. руб.;  средства бюджета городского поселения – город Новохоперск– 12 650,72 тыс. руб.;  - внебюджетные источники – 1 328,30 тыс. руб.  в т.ч. по годам реализации муниципальной программы:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Итого | 688 112,52 | 4 146,00 | 125 460,82 | 101 070,33 | 11 924,20 | 315 381,17 | 130 130,00 | | Федеральный бюджет | 220 429,60 | 0,00 | 121 533,70 | 98 895,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Областной бюджет | 453 703,89 | 4 145,59 | 2 477,81 | 2 014,40 | 0,00 | 315 066,10 | 130 000,00 | | Местный бюджет | 12 650,72 | 0,41 | 121,01 | 160,03 | 11 924,20 | 315,07 | 130,00 | | внебюджетные источники | 1 328,30 | 0,00 | 1 328,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   Для реализации мероприятий программы необходимо выделение средств из городского бюджета и привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников. |

».

* 1. Дополнить Паспорт Программы строкой «Подпрограммы Программы» следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие системы водоснабжения городского поселения – город Новохоперск».  Подпрограмма 2 «Развитие системы водоотведения городского поселения – город Новохоперск». |

».

* 1. Дополнить раздел 1 «Паспорт муниципальной программы городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» пунктами 1.1. и 1.2. следующего содержания:

«1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие системы водоснабжения городского поселения – город Новохоперск»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Разработчики программы | Администрация городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | - организация строительства, реконструкции и ремонт систем водоснабжения с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих нормативное качество работы оборудования указанных систем; - повышение качества питьевой воды для населения городского поселения – город Новохоперск;  - улучшение качества коммунальных услуг по холодному водоснабжению и с одновременным снижением нерациональных затрат;  - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и  [промышленного строительства](http://pandia.ru/text/category/promishlennoe_i_grazhdanskoe_stroitelmzstvo/);  - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;  - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении;  - обеспечение потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам. |
| Основные задачи программы | Реализация программы позволит решить следующие задачи:  -повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;  - увеличение пропускной способности объектов водоснабжения;  - обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг. |
| Сроки реализации программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2020 – 2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 552 977,52 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  средства бюджета городского поселения – город Новохоперск– 12 515,72 тыс. рублей;  средства областного бюджета –318 703,89тыс. рублей; средства федерального бюджета - 220429,60 тыс. рублей;  внебюджетные источники - 1 328,30 тыс.руб.,  в т.ч. по годам реализации муниципальной программы:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | всего, в том числе: | 552977,52 | 4146,00 | 125460,82 | 101070,33 | 11924,20 | 180246,17 | 130130,0 | | федеральный бюджет | 220429,60 | 0,00 | 121533,7 | 98 895,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 318703,89 | 4145,59 | 2 477,81 | 2 014,40 | 0,00 | 180066,1 | 130000,0 | | бюджет городского поселения - город Новохоперск | 12515,72 | 0,41 | 121,01 | 160,03 | 11924,20 | 180,07 | 130,00 | | внебюджетные источники | 1 328,30 | 0,00 | 1 328,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   Для реализации мероприятий программы необходимо выделение средств из городского бюджета и привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников. |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы 1 | Основное мероприятие 1.1. Реконструкция, строительство, ремонт существующих водозаборных узлов и существующих ВОС.  Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, строительство, ремонт сетей магистральных водопроводов городского поселения - город Новохоперск. |
| Ожидаемые результаты | Выполнение мероприятий программы позволит осуществить  -реконструкцию и строительство объектов водоснабжения городского поселения - город Новохоперска;  - реконструкцию системы водоснабжения с. Алфёровка Новохоперского муниципального района Воронежской области;  - обеспечит снижение потерь коммунальных услуг. |

* 1. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы водоотведения городского поселения – город Новохоперск»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Разработчики программы | Администрация городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | - организация строительства, реконструкции и ремонт систем водоотведения с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих нормативное качество работы оборудования указанных систем;  - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и  [промышленного строительства](http://pandia.ru/text/category/promishlennoe_i_grazhdanskoe_stroitelmzstvo/);  - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;  - улучшение экологической обстановки в поселении. |
| Основные задачи программы | Реализация программы позволит решить следующие задачи:  -повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;  - увеличение пропускной способности объектов водоотведения;  - обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг. |
| Сроки реализации программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2020 – 2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 135 135,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:  средства бюджета городского поселения – город Новохоперск– 135,00 тыс. рублей;  средства областного бюджета –135 000,00тыс. рублей; средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. по годам реализации муниципальной программы:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | всего, в том числе: | 135 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 135,00 | 0,00 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | | бюджет городского поселения - город Новохоперск | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   Для реализации мероприятий программы необходимо выделение средств из городского бюджета и привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников. |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы 2 | Основное мероприятие 2.1. Реконструкция, строительство, ремонт очистных сооружений.  Основное мероприятие 2.2. Реконструкция, строительство, ремонт новых канализационных сетей.  Основное мероприятие 2.3. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции системы водоотведения. |
| Ожидаемые результаты | Выполнение мероприятий программы позволит осуществить  - реконструкцию (строительство, ремонт) объектов водоотведения городского поселения - город Новохоперска;  - реконструкцию (строительство, ремонт) сетей хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений;  - реконструкцию (строительство, ремонт) биологических очистных сооружений;  - обеспечит снижение потерь коммунальных услуг. |

».

* 1. Пункт 2.1. «Анализ ситуации» раздела 2 «Содержание проблемы и обоснование решения.» Программы изложить в следующей редакции:

«2.1.Анализ ситуации.

Основным источником водоснабжения городского поселения являются подземные воды.

Подземные воды эксплуатируются во всех крупных населенных пунктах и на предприятиях артезианскими скважинами, в мелких населенных пунктах, в основном, колодцами и каптированными родниками. Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения с 2019 года является МКП «Сервис плюс».

Водоснабжение г. Новохоперска осуществляется от 4 артезианских скважин водозабора «Чулок», 2 артезианских скважин по ул. Клиническая и 1 артезианской скважины по ул. Кирпичная. Установленная мощность водозабора «Чулок» 3,5 тыс. м3/сут. На территории водозабора находится резервуары чистой воды в количестве 1шт. объемом 1000 м. Насосная станция расположена на территории водозабора, установленная производительность - 2,4 тыс.м3/сут., в ней установлены насосы марки Д 100/50 (1 раб., 1 резерв.), на ул. Клинической установлена водонапорная башня объемом 50 м3.

Общий водозабор составляет 3,07 тыс.м³/сутки.

Среднесуточное водопотребление на одного человека в сутки в городском поселении – город Новохоперск— 228л/сутки на человека. Отпуск воды по данным на 2015 год всем потребителям составил 379,0 тыс.м³.

Общая протяжённость сетей водоснабжения г. Новохоперска - 130 км. Годы постройки: 1940-1989гг.

Количество резервуаров питьевой воды 8 шт. объемом 1,1 тыс.куб.м.

Источником водоснабжения р.п. Новохоперский до 2023 года являлись 7 артезианских скважин на водозаборе «Корначок». Установленная мощность - 1,2 тыс. м3/сут. На территории водозабора находятся резервуары чистой воды в количестве 5 шт. объёмом 100м3. Общая протяжённость водопроводных сетей р.п. Новохоперский - 29 км. Год постройки 1940­1989г.

В 2021-2022 годах был реализован проект «Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохоперска», в рамках которого осуществлено строительство водозабора «Корначок2» со следующими технико-экономическими показателями.

Среднесуточный расход – 3703,8 м3/сут.

Среднечасовой расход – 154,33 м3/час.

Максимальный часовой расход - 302,48 м3/час.

Количество водозаборных скважин – 9 шт.

Станция водоподготовки

Павильон над скважиной

Резервуар чистой воды – 2 шт.

Контрольно-пропускной пункт – 1 шт.

КНС – 1 шт.

Применяемые технологии очистки вод: хлорирование исходной воды (первичное хлорирование), обезжелезивание, хлорирование воды на хоз-питьевые нужды (вторичное хлорирование).

Водоснабжение с. Алфёровка до 2021 года осуществлялось 2 артезианскими скважинами, 1967г. года постройки. После реализации проекта «Реконструкция системы водоснабжения в с. Алфёровка» в 2021 году система ХВС была реконструирована. Функциональное назначение объекта: забор воды из подземных источников на хоз-питьевые и противопожарные нужды с. Алферовка.

Технико-экономические показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| Категория системы водоснабжения |  | 2 |
| Расчетные расходы воды, подаваемой потребителям: Q сут. тах  Расчетный расход на пожар | м куб/сут л/с | 278,61  15 |
| Общая протяженность сети водоснабжения | м | 15078,0 |
| Количество водозаборных скважин | шт. | 2 |
| Насосная станция 1-ого подъема | шт. | 2 |
| Резервуар чистой воды | шт. | 2 |
| Насосная станция 2-ого подъема | шт. | 1 |
| Дизельная генераторная установка с погодозащитным капотом и выносным блоком АВР | шт. | 1 |
| Блок-контейнер (электрощитовая) | шт. | 1 |

Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| Количество водозаборных скважин | шт. | 2 |
| Глубина скважины | м | 72 |
| Расчетный дебит скважины | м куб /час | 12 |
| Удельный дебит скважины | м куб /час | 1,22 |
| Начальный диаметр обсадных труб | мм | 700 |
| Конечный диаметр обсадных труб | мм | 400 |
| Диаметр фильтра | мм | 219 |

Наименование объекта капитального строительства: Насосная станция 1,2-ого подъема, РВЧ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| Насосная станция 1-ого подъема | шт. | 2 |
| Количество насосов ЭЦВ 6-10-80 | шт. | 2 |
| Производительность | м куб /час | 12 |
| Напор | м | 62 |
| Расчетная мощность 1-ого насоса | кВт | 6,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| Резервуар чистой воды | шт. | 2 |
| Рабочий объем | м куб | 120 |
| Габаритные размеры: (Длина х Ширина х Полезная  высота) | м | 6,0х6,0х3,79 |
| Воздухообменная установка УВ-1 | шт. | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| Насосная станция 2-ого подъема | шт. | 1 |
| Производительность на хоз.пит. нужды | м куб /час | 43,92 |
| Производительность на противопожарные нужды | л/с | 15 |
| Напор | м | 40 |
| Расчетная мощность | кВт | 4,85 |
| Система дозирования гипохлорита натрия | шт. | 1 |
| Габаритные размеры: (Длина х Ширина х Полезная  высота) | м | 9,0х2,4х2,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| Дизельная генераторная установка с погодо-  защитным капотом и выносным блоком АВР | шт. | 1 |
| Мощность | кВт  кВА | 16  20 |
| Напряжение | В | 400 |
| Габаритные размеры: (Длина х Ширина х Полезная  высота) | м | 1,2х 2,1х1,5 |

».

* 1. Раздел 3 «Цели и сроки реализации программы» Программы изложить в следующей редакции:

«3. Цели и сроки реализации программы.

Муниципальная программа имеет своей целью организацию строительства, реконструкции и ремонта систем водоснабжения, водоотведения с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих нормативное качество работы оборудования указанных систем.

Срок реализации Программы – 2020 – 2025 годы.

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках Программы приведен в приложении 2 к Программе.».

* 1. Изложить приложение №1 к Программе: «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»» в новой редакции, согласно приложению 1 к данному постановлению.
  2. Дополнить Программу приложением №2 «Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках Программы», согласно приложению 2 к данному постановлению

1. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы городского поселения –

город Новохоперск Д.А. Шевела

Ведущий юрисконсульт администрации

городского поселения – город Новохоперск *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  М.В. Соломинцева

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

Эксперт администрации городского поселения по вопросам ЖКХ

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* А.А. Толстенко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

Приложение 1 к Постановлению администрации городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_

### Приложение № 1

к муниципальной программе городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа | **«Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»** | **всего, в том числе:** | **688 112,52** | **4 146,00** | **125 460,82** | **101 070,33** | **11 924,20** | **315 381,17** | **130 130,00** |
| федеральный бюджет | **220 429,60** | **0,00** | **121 533,70** | **98 895,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | **453 703,89** | **4 145,59** | **2 477,81** | **2 014,40** | **0,00** | **315 066,10** | **130 000,00** |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **12 650,72** | **0,41** | **121,01** | **160,03** | **11 924,20** | **315,07** | **130,00** |
| внебюджетные источники | **1 328,30** | **0,00** | **1 328,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие системы водоснабжения городского поселения – город Новохоперск** | **всего, в том числе:** | **552 977,52** | **4 146,00** | **125 460,82** | **101 070,33** | **11 924,20** | **180 246,17** | **130 130,00** |
| федеральный бюджет | **220 429,60** | **0,00** | **121 533,70** | **98 895,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | **318 703,89** | **4 145,59** | **2 477,81** | **2 014,40** | **0,00** | **180 066,10** | **130 000,00** |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **12 515,72** | **0,41** | **121,01** | **160,03** | **11 924,20** | **180,07** | **130,00** |
| внебюджетные источники | **1 328,30** | **0,00** | **1 328,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 1.1** | **Реконструкция, строительство, ремонт существующих водозаборных узлов и существующих ВОС** | **всего, в том числе:** | **182 800,24** | **4 146,00** | **65 659,71** | **101 070,33** | **11 924,20** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **163 242,30** | **0,00** | **64 346,40** | **98 895,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | **7 470,59** | **4 145,59** | **1 310,61** | **2 014,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **12 087,34** | **0,41** | **2,70** | **160,03** | **11 924,20** | **0,00** | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1.1.1 | Строительство (реконструкция) водозабора «Корначок2» в р.п. Новохоперский | **всего, в том числе:** | **166 730,04** | 0,00 | **65 659,71** | **101 070,33** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | **163 242,30** | 0,00 | 64 346,40 | 98 895,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **3 325,01** | 0,00 | 1 310,61 | 2 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **162,73** | 0,00 | 2,70 | 160,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.2 | Проведение лабораторный исследований проб воды | **всего, в том числе:** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.3 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в с. Алфёровка Новохоперского муниципального района Воронежской области» | **всего, в том числе:** | **1 770,00** | **1 770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **1 769,82** | 1 769,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **0,18** | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.4 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохоперск» | **всего, в том числе:** | **14 300,20** | **2 376,00** | **0,00** | **0,00** | **11 924,20** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **2 375,76** | 2 375,76 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **11 924,44** | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 11 924,20 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.2** | **Реконструкция, строительство, ремонт сетей магистральных водопроводов городского поселения - город Новохоперск** | **всего, в том числе:** | **370 177,28** | **0,00** | **59 801,11** | **0,00** | **0,00** | **180 246,17** | **130 130,00** |
| федеральный бюджет | **57 187,30** | **0,00** | **57 187,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | **311 233,30** | **0,00** | **1 167,20** | **0,00** | **0,00** | **180 066,10** | **130 000,00** |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **428,38** | **0,00** | **118,31** | **0,00** | **0,00** | **180,07** | **130,00** |
| внебюджетные источники | **1 328,30** | **0,00** | **1 328,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1.2.1. | Реконструкция, строительство, ремонт магистральных водопроводных сетей в г. Новохоперске и р.п. Новохоперский | **всего, в том числе:** | **180 246,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 246,17 | 0,00 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **180 066,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 066,10 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **180,07** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,07 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, строительство, ремонт распределительных сетей водоснабжения в г. Новохоперске и р.п. Новохоперский | **всего, в том числе:** | **130 130,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130 130,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | **130 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **130,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.2.3. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Алфёровка | **всего, в том числе:** | **59 801,11** | **0,00** | **59 801,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **57 187,30** | **0,00** | 57 187,30 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **1 167,20** | **0,00** | 1 167,20 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **118,31** | **0,00** | 118,31 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **1 328,30** | 0,00 | 1 328,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие системы водоотведения городского поселения – город Новохоперск** | **всего, в том числе:** | **135 135,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135 135,00** | **0,00** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **135 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135 000,00** | **0,00** |
| **бюджет городского поселения - город Новохоперск** | **135,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135,00** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 2.1** | **Реконструкция, строительство, ремонт очистных сооружений** | **всего, в том числе:** | **120 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 120,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет | **120 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 000,00** | **0,00** |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | **0,00** |
| внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1 | Реконструкция биологических очистных сооружений | **всего, в том числе:** | **120 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 120,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| областной бюджет | **120 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **120,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.2.** | **Реконструкция, строительство, ремонт новых канализационных сетей** | **всего, в том числе:** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2..2.1. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений | **всего, в том числе:** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие2.3.** | **Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкция системы водоотведения** | **всего, в том числе:** | **15 015,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 015,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **15 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| бюджет городского поселения - город Новохоперск | **15,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2 к Постановлению администрации городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_

### Приложение № 2

к муниципальной программе городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
|
| 1 | 2 |
| Муниципальная программа | **«Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»** |
| **в том числе:** |  |
| **Подпрограмма 1 Развитие системы водоснабжения городского поселения – город Новохоперск** | |
| **Основное мероприятие 1.1** | **Реконструкция, строительство, ремонт существующих водозаборных узлов и существующих ВОС** |
| Мероприятие 1.1.1 | Строительство (реконструкция) водозабора «Корначок2» в р.п. Новохоперский |
| Мероприятие 1.1.2 | Проведение лабораторный исследований проб воды |
| Мероприятие 1.1.3 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в с. Алфёровка Новохоперского муниципального района Воронежской области» |
| Мероприятие 1.1.4 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохоперск» |
| **Мероприятие 1.2** | **Реконструкция, строительство, ремонт сетей магистральных водопроводов городского поселения - город Новохоперск** |
| Мероприятие 1.2.1. | Реконструкция, строительство, ремонт магистральных водопроводных сетей в г. Новохоперске и р.п. Новохоперский |
| Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, строительство, ремонт распределительных сетей водоснабжения в г. Новохоперске и р.п. Новохоперский |
| Мероприятие 1.2.3. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Алфёровка |
| **Подпрограмма 2Развитие системы водоотведения городского поселения – город Новохоперск** | |
| **Основное мероприятие 2.1** | **Реконструкция, строительство, ремонт очистных сооружений** |
| Мероприятие 2.1 | Реконструкция биологических очистных сооружений |
| **Мероприятие 2.2.** | **Реконструкция, строительство, ремонт новых канализационных сетей** |
| Мероприятие 2..2.1. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений |
| **Мероприятие2.3.** | **Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкция системы водоотведения** |