АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД НОВОХОПЕРСК

НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» декабря 2019 г.  № 462

г. Новохоперск

| Об утверждении муниципальной программы городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации городского поселения – город Новохоперск от 06.11.2013г. №451 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения -  город Ноовхоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области, Распоряжением администрации  городского поселения - город Новохоперск от 14  ноября  2019 г. №225 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке», в целях повышения эффективности бюджетных расходов городского поселения - город Новохоперск,  администрация городского поселения - город Новохоперск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» согласно приложению к данному постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения – город Новохоперск, разместить на официальном сайте администрации городского поселения – город Новохоперск в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения –

город Новохоперск                                                                          В.Н. Спесивцев

|  | приложение к Постановлению администрации городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области от «13» декабря 2019 г. № 462 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»

| Наименование программы | муниципальная программа городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Разработчики программы | Администрация городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | - улучшение качества коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - обеспечение потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам. |
| Основные задачи программы | Реализация программы позволит решить следующие задачи: -повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - увеличение пропускной способности объектов водоснабжения; - обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг. |
| Сроки реализации программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2020 – 2022 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 128 835,79301 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: средства бюджета городского поселения – город Новохоперск– 0,129 тыс. рублей; средства областного бюджета –128 835,79301 тыс. рублей; в т.ч. по годам реализации муниципальной программы: всего; 2020; 2021; 2022. Итого (тыс.руб.); 128 835,79301; 0; 128 835,79301; 0,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 128 835,79301; 0,0. Местный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Для реализации мероприятий программы необходимо выделение средств из городского бюджета и привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты | Выполнение мероприятий программы позволит осуществить -реконструкцию и строительство объектов водоснабжения городского поселения - город Новохоперска; - реконструкцию системы водоснабжения с. Алфёровка Новохоперского муниципального района Воронежской области; - реконструкцию биологических очистных сооружений производительностью 1000 м. куб./сут. в п. Новохоперский, с выделением пускового комплекса на расход 300 м.куб./сут." и "Сети хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений производительностью 1000 м. куб./сут. в п. Новохоперский с выделением пускового комплекса на расход 300 м. куб./сут. до точки сброса в реку Савала; - обеспечит снижение потерь коммунальных услуг; - решит экологические проблемы в городском поселении - город Новохоперск. |

2. Содержание проблемы и обоснование решения.

2.1.Анализ ситуации .

Основным источником водоснабжения городского поселения являются подземные воды.

Подземные воды эксплуатируются во всех крупных населенных пунктах и на предприятиях артезианскими скважинами, в мелких населенных пунктах, в основном, колодцами и каптированными родниками. Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения является ООО «Теплосеть плюс», МКП «Сервис плюс».

Водоснабжение г. Новохоперска осуществляется от 4 артезианских скважин водозабора «Чулок», 2 артезианских скважин по ул. Клиническая и 1 артезианской скважины по ул. Кирпичная. Установленная мощность водозабора «Чулок» 3,5 тыс. м3/сут. На территории водозабора находится резервуары чистой воды в количестве 1шт. объемом 1000 м. Насосная станция расположена на территории водозабора, установленная производительность - 2,4 тыс.м3/сут., в ней установлены насосы марки Д 100/50 (1 раб., 1 резерв.), на ул. Клинической установлена водонапорная башня объемом 50 м3.

Общий водозабор составляет 3,07 тыс.м³/сутки.

Среднесуточное водопотребление на одного человека в сутки в городском поселении – город Новохоперск— 228л/сутки на человека. Отпуск воды по данным на 2015 год всем потребителям составил 379,0 тыс.м³.

Общая протяжённость сетей водоснабжения г. Новохоперска - 130 км. Годы постройки: 1940-1989гг.

Количество резервуаров питьевой воды 8 шт. объемом 1,1 тыс.куб.м.

Источником водоснабжения р.п. Новохоперский являются 7 артезианских скважин на водозаборе «Корначок». Установленная мощность - 1,2 тыс. м3/сут. На территории водозабора находятся резервуары чистой воды в количестве 5 шт. объёмом 100м3. Общая протяжённость водопроводных сетей р.п. Новохоперский - 29 км. Год постройки 19401989г.

Водоснабжение с. Алфёровка  осуществляется 2 артезианскими скважинами. Год постройки 1967г. Фактически поднято воды за 2012г. - 59,5 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения с. Алфёровка  - 4,5 км. Год постройки 1968г. Износ существующих сетей составляет 90-100% по состоянию на 01.01.2012г.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

Таблица 1. Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозабора | Год ввода в эксплуат. | Производи- тельность, тыс. м3/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозабор «Чулок» в г. Новохоперске | Артезианские скважины - 4шт | - | 3,5 | 80-95 м | 30 |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | - | 2,4 | - | - |
|  |  | РЧВ V= 1000м3 | - | - | - | - |
| 2 | Водозабор «Корначок» в р.п. Новохоперский | Артезианские скважины - 7шт. РЧВ V=100m3 (5 шт.) | - | 1,2 | 90-105 м | 30 |
| 3 | с. Алфёровка | Артезианские скважины - 2шт. | - | 0,16 | 70-93 м | 30 |
|  |  | РЧВ V=30 м3 (2 шт.) | - | - | - | - |

Централизованным водоснабжением охвачена значительная часть застройки городского поселения - г. Новохоперск, однако существует проблема не хватки воды, особенно в летний период.

Качество воды не соответствует требованиям п.З ст.1, п.4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к гигиеническим нормативам «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.1315-2003», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила отбора» - содержание железа общего превышает величину гигиенического норматива в 1,8 раза.

Водопроводная сеть на территории городского поселения - г. Новохоперск проложена до 1970 года, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие в ряде населенных пунктов источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие городского поселения в целом. Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 3.

Таблица 2. Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м3 | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м3/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |
| 1 | Водозабор «Чулок» в г. Новохоперске | 1 рез. (РЧВ) V= 1000м3 | Д-200-36 | 200 | 36 | 37 |
|  |  |  | Д-200-36 | 200 | 36 | 37 |
|  |  |  | ЭЦВ 8-16140 | 16 | 140 | 11 |
|  |  |  | ЭЦВ 8-16140 | 16 | 140 | 11 |
|  |  |  | ЭЦВ 8-16140 | 16 | 140 | 11 |
|  |  |  | ЭЦВ 8-16100 | 16 | 100 | 9 |
| 2 | Водозабор «Корначок» в р.п. Новохоперский | 5 рез. (РЧВ) У=100м3 | ЭЦВ 8-16140 | 16 | 140 | 11 |
|  |  |  | ЭЦВ 8-16140 | 16 | 140 | 11 |
|  |  |  | ЭЦВ 8-16140 | 16 | 140 | И |
|  |  |  | ЭЦВ 8-16140 | 16 | 140 | 11 |
|  |  |  | ЭЦВ 8 -25- | 25 | 100 | 11 |

2.3. Данные лабораторных анализов качества воды

Анализ воды ежеквартально проводится Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Бутурлиновском, Новохоперском, Таловском районах».

В соответствии с протоколами лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем водоснаожения», по санитарно-гигиеническим исследованиям вода не соответствует требованиям п.З ст.1, п.4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснаожении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к гигиеническим нормативам «Предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ГН 2.1.5.1315-2003», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гигиенические, технические требования и правила отбора» - содержание железа общего превышает величину гигиенического норматива в 1,8 раза.

2.4. Анализ ситуации в сфере водоотведения.

В настоящее время из населенных пунктов городского поселения - г. Новохоперск сети канализации имеют г. Новохоперск и р.п. Новохоперский. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод на очистные.

Система канализации городского поселения — город Новохоперск, централизованная, раздельная. Канализование от многоэтажной и среднеэтажной застройки происходит по централизованной схеме, со сбросом в хозяйственно-фекальную канализацию стоков от жилой застройки и загрязненных производственных стоков, с обязательным соблюдением условий и норм приема промышленных стоков в городскую канализацию. На территории поселения находятся ИОС принимающие в себя сток.

Необходимо провести полную реконструкцию существующих ИОС для муниципального стока, соответствующих современным требованиям.

Перекачка стоков ведется КНС.

Трассировка коллекторов осуществляется на глубинах от 1,5 и до 5 м. Материал труб керамика, чугун, асбестоцемент, полиэтилен и сталь.

- В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть городского поселения - г. Новохоперск.

- Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а также увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 90%.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций и очистных сооружений.

- Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения — г. Новохоперск приведены в таблице 9.

- Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 5

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во (в год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Население | м3 | 21,6 |
| Существующее положение | Бюджетные организации | м3 | 74,0 |
| 2017 г. | Прочие | м3 | 1,0 |
|  | Итого: | м3 | 96,6 |

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории городского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КНС;

- Планируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

- Строительство новых КНС;

- Реконструкция биологических очистных сооружений производительностью 1000 м3 в сутки.

3. Цели и сроки реализации программы

Муниципальная программа имеет своей целью улучшение качества коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению с одновременным снижением нерациональных затрат определены, тем самым определяя следующие направления реализации основных программных мероприятий:

Мероприятие 1. Реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС, включающее в себя.

Мероприятие 1.1. Реконструкция водозабора «Корначок» в р.п. Новохоперский.

Мероприятие 1.2. Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины в с. Алфёровка .

Мероприятие 1.3. Проведение лабораторный исследований проб воды.

Мероприятие 2. Строительство сетей магистральных водопроводов городского поселения - город Новохоперск.

Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей в г. Новохоперске и р.п. Новохоперский.

Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция распределительных сетей водоснабжения в г. Новохоперске и р.п. Новохоперский.

Мероприятие 2.1. Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения в с. Алфёровка .

Мероприятие 3. Реконструкция очистных сооружений.

Мероприятие 3.1. Реконструкция биологических очистных сооружений производительностью 1000 м. куб./сут. в п. Новохоперский, с выделением пускового комплекса на расход 300 м.куб./сут.

Мероприятие 4. Строительство новых канализационных сетей .

Мероприятие 4.1. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений производительностью 1000 м. куб./сут. в п. Новохоперский с выделением пускового комплекса на расход 300 м. куб./сут. до точки сброса в реку Савала.

IV.Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

V.Организация исполнения программы

Для обеспечения выполнения мероприятий программы необходимо ежегодно предусматривать в городском бюджете выделение денежных средств.

### Приложение № 1

к муниципальной программе городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы городского поселения - город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа | «Реконструкция и строительство сетей, объектов водоснабжения и водоотведения» | всего, в том числе: |  |  | 128 835,79301 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 128 835,79301 |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС | всего, в том числе: |  |  | 128 835,79301 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 128 835,79301 |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Реконструкция водозабора «Корначок» в р.п. Новохоперский | всего, в том числе: |  |  | 128 835,79301 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 128 835,79301 |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины в с. Алфёровка . | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Проведение лабораторный исследований проб воды | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Строительство сетей магистральных водопроводов городского поселения - город Новохоперск | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей в г. Новохоперске и р.п. Новохоперский | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Строительство и реконструкция распределительных сетей водоснабжения в г. Новохоперске и р.п. Новохоперский | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения в с. Алфёровка . | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Реконструкция очистных сооружений | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Реконструкция биологических очистных сооружений производительностью 1000 м. куб./сут. в п. Новохоперский, с выделением пускового комплекса на расход 300 м.куб./сут. | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Строительство новых канализационных сетей | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от очистных сооружений производительностью 1000 м. куб./сут. в п. Новохоперский с выделением пускового комплекса на расход 300 м. куб./сут. до точки сброса в реку Савала | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского поселения - город Новохоперск |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |